Extreme Programming
Embrace Change

---
Einordnung von Extreme Programming
Ein „Agiler Prozess“
  - Bekanntester Vertreter dieser Gruppe
  - Empirisch untermauert
Umfassender Prozess
  - Soziale, bautechnische und organisatorische Elemente enthalten
Dogmatischer Prozess
  - Wenn schon XP, dann richtig
Leichtgewichtiger Prozess
  - Eher übergeordnete Aspekte festgeschrieben
    - Diese ‘Freiheit’ ist jedoch auch Teil der Philosophie

---
Agile Softwareentwicklung
- Basiert auf Agilen Prozessen
- Überbegriff für schlanke, „agile“ (d.h. dynamische, flexible und unkonventionelle) Methodiken
- Verschiebung der Perspektive
  - Statt Standardisierung Kreativität
  - Statt Papierkrieg Software
  - Konstruktive Zusammenarbeit
  - “Realitätsnähere” Herangehensweise an Anforderungen
Bekannteste Vertreter:
  - XP, SCRUM, Crystal

---
Das Manifesto der Agilen Softwareentwicklung
„We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.“
Individuals and Interaction
  - Over Processes and Tools
Working software
  - Over Comprehensive Documentation
Customer Collaboration
  - Over Contract Negociation
Responding to Change
  - Over Following a Plan
Persönlichkeiten und direkte Zusammenarbeit
Vor definierten Prozessen und Werkzeugen (z.B. IDEs, OS)
Funktionierende Software
Vor umfassender Dokumentation
Kundeneinbeziehung
Vor Vertragsverhandlungen
Berücksichtigung von Änderungen
Vor Festhalten am Plan

---
Kent Beck
- Entdeckte Muster als Student an der University of Oregon
- Smalltalk Entwickler
  - 17 Jahre Berufserfahrung
Propagator von
  - Extreme Programming
  - CRC Cards
  - Unit Tests (inkl. Framework)
  - Test First Programming
Mitglied in diversen Softwaretechnik-Gruppen

---
Die Paradigmen des XP (I)
Planung und Entwurf
  - User Stories
  - Veröffentlichungen geplant
  - kleine Veröffentlichungen
  - Iterationen (Zyklen)
  - Zyklen nicht vorausgeplant
  - Projektfortschrittsüberwachung
  - Methodik nur im Erfolgsfall

---
Die Paradigmen des XP (II)
Design
  - Einfachheit
  - Metaphernbildung
  - CRC-Cards
  - Experimente
  - Keine Zusatzfunktionalität
  - Andauerndes Refactoring
    - Anwendung des Reengineering

---
Die Paradigmen des XP (III)
Implementierung
  - Kunde vor Ort
  - Code Conventions zwingend
  - Testfälle zuerst (Test First)
  - Pair Programming
    - immer zwei Entwickler gemeinsam
  - Häufige Integration
    - Das Produkt sollte immer lauffähig sein
    - Jeweils nur ein Team integriert gleichzeitig
  - Keine Optimierung bei Erstimplementierung
    - „Make it work, make it right, then make it fast “
    - Refactoring wird zum Handwerkszeug

---
Die Paradigmen des XP (IV)
Test
  - Unit Tests
  - Test First
  - „Collective Code Ownership“
  - kein Release ohne Test
  - neuer Fehler
    - Testfall
    - Historie
  - Akzeptanztests
    - häufig
    - öffentlich

---
Die Paradigmen des XP (V)
Soziale Vorgaben
  - Keine Überstunden
  - Diszipliniertes Arbeiten im Team
    - „Stand-Up Meeting“ jeden Morgen
  - Keine feste Position
    - variierende Aufgaben
    - variierndes Arbeitsumfeld
  - Ein Raum pro Team
  - Keine Trennräume
  - Keine Abgrenzungen
    - kein Code Ownership
    - keine Subteambildung

---
Vorteile durch XP
Aktives Team
  - Kein "Burnout" der Mitarbeiter
- wenig Verwaltungsaufwand
- Betonung der Kreativität
- Kommunikationskultur
  - Wissenstransfer während der Arbeit
Qualität nicht Nebensache
  - Funktionale Qualität durch Tests „geschützt“
Kunde garantiert zufrieden
  - Änderungswünsche werden direkt eingearbeitet
  - Softwareentwicklung wird „erfahrbar“

---
Nachteile durch XP
teilweise extreme Erfahrungen
  - Nicht jedes Team geeignet
Kunde stark gefordert
  - „Klassische“ Kunden sind mit XP überfordert
- hohe Ansprüche an Umgebung
- Teamgröße begrenzt
- Pair Programming mindert Codedurchsatz
  - Zumindest kurz- und mittelfristig
Stressig

---
Voraussetzungen für XP
- Handlungsspielraum gegeben
- Team motiviert
  - Alle Teammitglieder einverstanden
  - Bereitschaft zur Umstellung vorhanden
Vollständige Umsetzung gefordert
  - Sinnvoll: Nur nützliche Elemente übernehmen
Erfolgsüberprüfung
  - „Fix XP when it breaks“ (Schwachstellenbeseitigung)
Kunde einverstanden

---
Bücher zu Extreme Programming (I)
„Extreme Programming Explained. Embrace Change”
  - Kent Beck
  - ISBN: 0201616416
    - “This book teaches what and why but not how.” (extremeprogramming.org)
“Planning Extreme Programming”
  - Kent Beck, Martin Fowler
  - ISBN: 0201710919
    - “This book teaches how to run an XP project.” (extremeprogramming.org)

---
Bücher zu Extreme Programming (II)
„Extreme Programming In Practice”
  - Robert C. Martin, James W. Newkirk
  - ISBN: 0201709376
    - “A real project which used XP is described in gory detail.” (extremeprogramming.org)
“Extreme Programming Installed”
  - Ron Jeffries, Chet Hendrickson, Ann Anderson
  - ISBN: 0201710919
    - “This book teaches how to program XP style.” (extremeprogramming.org)

---
Internet zu Extreme Programming
Extreme Programming: A Gentle Introduction
  - www.extremeprogramming.org
  - Alles erklärt, Design nach dem KISS-Prinzip
Xprogramming.com – an Extreme Programming Resource
  - www.xprogramming.com
  - Schöne Ressourcenseite, viele Artikel und Links
XPDeveloper
  - www.xpdeveloper.com
  - Wiki-Style Diskussionsforum, verbunden mit dem “Extreme Tuesday Club”