Theorien für Management in Softwareprojekten
Theorien für Management in Softwareprojekten
Tom DeMarco

---
Tom DeMarco
Tom DeMarco
Karrierebeginn an den Bell Telephone Laboratories
  - ESS-1 Projekt
- Schrieb viele Bücher über das Umfeld von Softwareentwicklung
- Vorsitzender der „Atlantic Systems Guild“

---
Toms Einsichten (I)
Toms Einsichten (I)
- „Menschen unter Zeitdruck denken nicht schneller“
- Wieso betrifft uns dieser Satz?
  - Softwareentwicklung ist vor allem eine geistige Handlung („Wissensarbeiter“)
Was ist schlecht daran?
  - Wir haben drei Möglichkeiten, mehr zu schaffen:
    - Nicht-kritische Aufgaben verschieben
    - Zeitverschwendung reduzieren
    - Abends länger bleiben

---
Toms Einsichten (II)
Toms Einsichten (II)
- Überstunden machen nicht nur Mitarbeiter
- Manager mutieren meistens zu Workaholics
- Einsicht dabei:
  - „Überarbeitete Manager beschäftigen sich mit Dingen, mit denen sie sich nicht beschäftigen sollten.“

---
Toms Gesetze des schlechten Managements (I)
Toms Gesetze des schlechten Managements (I)
- „Stellen Sie sich als Ihren eigenen Allroundersatzspieler auf“
- Warum sollte man das tun?
  - Personaler Overhead wurde minimiert
  - Dringende „Neben“-Aufgaben tauchen auf
    - Manager ist verantwortlich für Durchführung
    - Alle Mitarbeiter sind bereits voll belastet
Was ist schlecht daran?
  - Es bleibt weniger Zeit für eigentliche Aufgabe
  - Die Aufgabe wird schlecht erledigt werden

---
Toms Gesetze des schlechten Managements (II)
Toms Gesetze des schlechten Managements (II)
- „Wenn etwas nicht funktioniert, tun Sie das Gleiche immer wieder.“
- Warum sollte man das tun?
  - Manager ohne Begabung
  - Verlass auf Regeln und “Rezepte”
    - “Laut Regelbuch muss es klappen, vermutlich nicht richtig angestrengt”
Was ist schlecht daran?
  - Management basiert auf Intuition und Erfahrung
  - Erhöhte Anstrengung verbessert nur wenig

---
Unternehmeskulturen
Unternehmeskulturen
„Wagenburg“
Mißtrauen gegenüber Außenstehenden
Zugangskontrollen
Publikationen, etc. von Mitarbeitern unerwünscht
Eher firmeninterne Seminare
Zurückhaltung bei Kooperationen
Kultur der Abgeschlossenheit
„Amöbe“
Offenheit gegenüber Außenstehenden
Freier Zugang (z.B. zu Informationen)
Publikationen, etc. erwünscht
Eher offene Seminare (Gäste)
Kooperationsfreudig
Kultur der Offenheit
Wirkliches Verhalten

---
Eine Kultur der Angst
Eine Kultur der Angst
Deutliche Merkmale
  - Es ist gefährlich, bestimmte Dinge auszusprechen. Wahrheitsgehalt spielt keine Rolle.
  - Zielvorgaben sind so aggressiv, dass fast keine Chance besteht, sie zu erfüllen
  - Macht darf über Verstand triumphieren
  - Wer sich nicht unterordnet, darf ungestraft gemobbt werden
  - Die kompetenteren Leute müssen häufiger gehen
  - “Überlebende” Manager sind reizbare Typen
Dies sind wieder Extrembeispiele
  - Realität ist fast immer „verwaschener“, dadurch aber nicht anders

---
Beispiel für Angstkultur
Beispiel für Angstkultur
Szenenanalyse

---
Das Beispiel aufgelöst
Das Beispiel aufgelöst
- Anzeige für Terminplaner
- Motto der Anzeige:
  - “Effektives Management-Tool”
  - “Rufen Sie noch heute an und wir helfen Ihnen beim Management”
Dringenster Angstfaktor:
  - Der zornige Chef
Frage:
  - Warum wirbt jemand mit negativen Elementen?

---
Literaturangaben (I)
Literaturangaben (I)
„Bärentango
Mit Risikomanagement Projekte zum Erfolg führen“
  - Tom DeMarco, Timothy Lister
  - ISBN: 3446223339
“Spielräume
Projektmanagement jenseits von Burn-out, Stress und Effizienzwahn”
  - Tom DeMarco
  - ISBN: 3446216650

---
Literaturangaben (II)
Literaturangaben (II)
„Der Termin
Ein Roman über Projektmanagement“
  - Tom DeMarco
  - ISBN: 3446194320
„Wien wartet auf Dich
Der Faktor Mensch im DV-Management“
  - Tom DeMarco, Timothy Lister
  - ISBN: 3446212779

---
Literaturangaben (III)
Literaturangaben (III)
„Warum ist Software so teuer?
Und andere Rätsel des Informationszeitalters“
  - Tom DeMarco
  - ISBN: 3446189025
Weitere Informationen zu den Büchern:
Ca. 20 € pro Buch
Englische Originale auch leicht lesbar

---
Im Netz
Im Netz
Tom DeMarco
  - http://www.systemsguild.com/GuildSite/TDM/Tom_DeMarco.html
  - „offizielle“ Homepage bei der Atlantic Systems Guild